晋城境内省道阳济线K0+500～K42+860段灾后恢复重建工程施工监理

招标关键内容公开

招标项目所在地区：晋城市

一、招标条件

本项目晋城境内省道阳济线K0+500～K42+860段灾后恢复重建工程（项目编号：M1401000155101007，下称“本项目”）可行性研究报告已由山西省发展和改革委员会以晋发改审批发〔2022〕394号文件批复立项，资金来源：除申请交通运输部补助资金外，其余资金从省成品油税转移支付资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金中安排。招标人为山西省公路局晋城分局，招标代理机构为中海建国际建设咨询集团有限责任公司，项目已具备招标条件，现对本项目的施工监理采用资格后审方式进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目概况：晋城境内省道阳济线是阳城县通往河南济源的重要通道，该公路K0+500～K42+860段去年遭受严重水毁后，交通处于中断状态，路线全长42.36公里。灾后恢复重建维持原有公路技术标准不变。公路等级为一、二、三级，其中：K0+500～K6+400段，长5.9km为双向四车道一级公路，路基宽度20.0米；K6+400～K21+600段长15.2km为双向两车道二级公路，路基宽度12.0米；K21+600～K42+860段长21.26km为双向两车道三级公路，路基宽度8.5米。恢复路基路面，防排水，完善交安设施，拆除重建桥梁2座，新建桥梁1座，养护维修既有桥梁3座，维修加固隧道3座，新建、重建桥涵工程按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

2.2本次招标划分为1个标段，全线路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交安设施等工程的施工监理。设置一级监理机构即总监理工程师办公室，下设总监办中心试验室，进场后根据工程难易程度设置驻地组详见下表：

| 监理标段 | 里 程 桩 号 | 里程（KM） | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| JL1 | K0+500～K42+860 | 42.36 | 全线路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交安等工程的施工监理 |

2.3监理服务期：36个月，施工准备阶段监理1个月，施工阶段监理11个月，缺陷责任期阶段监理24个月。

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人应在中华人民共和国境内注册，持有有效的营业执照，同时具备

下列所述资质、业绩，并在人员、信誉、资金等方面具备响应的施工监理能力。

3.1.1资质要求：

同时具备：①具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理资质。②交通运输主管部门颁发的公路工程综合乙级及以上试验检测机构资质（试验检测资质证书中的机构名称应为投标人名称，若与投标人名称不一致时，其应为投标人控股，或法定代表人与投标人法定代表人为同一人的机构），并且合法有效。

注：投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn）中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人的名称和资质与该名录中的响应企业名称和资质完全一致。

3.1.2业绩要求：

在近五年内（2017年1月1日至投标文件递交截止前一日，以交工时间或竣工时间为准）至少独立完成2项累计里程不少于50公里的二级及以上公路工程施工监理业绩（其中至少有1项一级及以上公路工程里程大于15km，且同时包含公路路基、路面、桥涵、交安工程）。

3.1.3主要人员要求：

总监理工程师：高级工程师及以上职称（公路相关专业），持有交通运输部或人社部和交通运输部联合颁发的监理工程师资格证书，必须在投标人单位注册登记；具有10年以上公路工程监理工作经验，作为总监理工程师至少完成过2项一级及以上新（改、扩）建公路工程施工监理任务。

3.2 投标人及拟委任总监理工程师业绩应在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn）或“山西省公路水运市场管理平台”（http://218.26.228.36:99/portal）中可查询到，且能明确表述本项目资格审查所需的工程内容，如查询不到或查询的信息与投标人提供的信息不一致，则该业绩不予认定。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。投标人具有下列情况之一的，不得同时参与本项目的投标，否则其投标均无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（2）具有投资参股关系的关联企业；

（3）董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业；

3.5凡被交通运输部或山西省交通运输厅取消投标资格或禁止进入建设市场的施工监理企业，在处罚期内无资格参与本项目的投标。

3.6在交通运输部或山西省公路建设市场信用评价的考核定级中，被评价为D级的监理企业，在处罚期内无资格参与本项目的投标。

3.7投标人在“中国执行信息公开网”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入“失信被执行人”名单。

3.8投标人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

3.9投标人及其法定代表人、拟任总监理工程师在近三年内（2019年12日至今）无行贿犯罪行为。

3.10如投标人与本项目设计施工总承包标段的中标候选人存在3.4关联关系时，将取消监理标段投标人中标候选人资格。

四、资格审查办法（双信封综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： a.评标价低的投标人优先； b.按规定上传电子投标文件较早的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 注：适用于第一信封（商务及技术文件） | (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、总监理工程师、监理服务周期、质量目标、安全目标； b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； (2)投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； (3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的机构均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了保函原件。 (4)投标人法定代表人亲自签署投标文件，提供了法定代表人身份证明，并在法定代表人身份证明上签署CA数字电子名章； (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (8)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，且未附招标人不能接受的条件。 (9)权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 (10)不同投标人间投标人未存在下列情形： a.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； b.不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； c.电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况； d.投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 注：适用于第一信封（商务及技术文件） | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或银行出具的基本存款账户信息和公路工程试验检测资质； （2）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知”附录1规定； （3）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知”附录2规定； （4）投标人的信誉符合第二章“投标人须知”附录3规定； （5）投标人的总监理工程师资格符合第二章“投标人须知”附录4规定； （6）投标人的其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形； （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定； |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 注：适用于第二信封（报价文件） | (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b．投标函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； (3)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 (4)投标报价的大写金额能够确定具体数值。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6)不同投标人间投标人未存在下列情形： a.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； b.不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； c.电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况； d.投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。 (7) 缺陷责任期费用不低于投标总价1%。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 10分 主要人员： 35分 业绩： 40分 履约信誉： 5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10分 |
| 2.2.2 (1) | 最终最高 投标限价计算 | 1.最高投标限价G1 招标人将设定最高限价，详见投标人须知前附表3.2.8款。 2.最终最高投标限价G2 最终最高投标限价G2=最高投标限价G1×（1-下浮系数X1） 下浮系数X1：从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%六个数中，由投标人代表或现场监督人员在开标现场随机抽取确定。 3.投标报价高于最终最高投标限价G2的投标文件应否决其投标，不参与后续计算。 |
| 2.2.2 (2) | 评标价的确定 | 评标价=投标函文字报价 |
| 2.2.2 (3) | 理论成本价计算 | 理论成本价C＝［最终最高投标限价G2×50％＋评标价算术平均值×50％］×0.85 当评标价有5个及以上时，应去掉其中的最高值和最低值，再对不高于G2的有效投标报价进行算术平均值计算。评标价低于理论成本价的，不再参与后续计算。 |
| 2.2.2(4) | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： （1）评标价的确定： 有效评标价＝第二个信封开标现场未被宣布为无效投标的投标报价函文字报价 出现第二章“投标人须知”第5.2.4项所规定情况的投标文件，应做投标无效处理，其投标报价视为无效报价，不参与任何计算。 （2）确定最终控制价上限G2 第一个信封开标现场随机抽取投标控制价上限的下浮系数X1。 （X1为0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%六个数值中的一个）。 最终控制价上限G2=G1×（1-X1） G1=各标段最高投标限价（含暂列金额）。 如投标人评标价高于本标段的G2，则视其为超出招标人的支付能力，将不再参与后续任何计算，按投标无效处理。 （3）确定理论成本价LC 所有不高于G2的有效评标价的算术平均值的50%（当有效评标价有5个及以上时，应去掉其中的最高值和最低值）与G2的50%相加后，乘以成本价系数Z所得数值为该标段的理论成本价。 LC=（0.5×G2+0.5×SP1）×0.85 SP1——该标段所有不高于G2的有效评标价的算术平均值（当有效评标价有5个及以上时，应去掉其中的最高值和最低值） （4）确定评标基准价JZ 评标基准价＝［最终投标控制价上限×加权系数＋有效评标价算术平均值×（1-加权系数）］×评标基准价系数 式中：加权系数（X2）应从0.3、0.35、0.4中选取，评标基准价系数（X3）应从0.96、0.97、0.98、0.99中选取，均由投标人代表或现场监督在开标现场随机抽取确定。 有效评标价指介于理论成本价（含）与最终投标控制价上限（含）范围内的评标价。当有效评标价数量大于5时，应去掉其中的最高和最低值，再进行有效评标价算术平均值计算。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 上述相关系数（X1、X2、X3）在开标现场由投标人代表或现场监督人员按标段随机抽取。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×¦评标价－评标基准价¦/评标基准价 偏差率保留位两小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细化项 | 分值 |  |
| 2.2.4 (1) | 技术建议书 | 10分 | 对监理工作范围和任务理解 | 3分 | 本项基本分为1.8分，满分3分。 依据监理合同中规定的监理服务的要求和范围，对拟投监理标段的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述，理解准确，思路清晰，全面、合理，符合项目要求，酌情加分，最高加1.2分。 |
|  |  |  | 监理工 作程序 | 2分 | 本项基本分为1.2分，满分2分。 结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，进行监理工作的方法与流程的简要阐述内容。内容齐全、阶段划分合理、正确、可实施性强，酌情打分，最高加0.8分。 |
|  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 2分 | 本项基本分为1.2分，满分2分。 对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。分析透彻，对难点、重点把握准确；处理措施科学合理，酌情加分，最高加0.8分。 |
|  |  |  | 对本工程的建议 | 3分 | 本项基本分为1.8分，满分3分。 为更好地完成本项目的监理工作，监理单位可根据本单位以往的监理经验和自身实力，对本工程监理工作拟采用新的现代管理技术和方法(先进、合理，实施性强)，酌情打分，最高加1.2分。 |
| 2.2.4 (2) | 主要监理人员 | 35分 | 总监理工程师任职资格与业绩 | 满足资格审查要求得21分； |
|  |  |  |  | 14 | 1、作为总监每增加1项一级及以上新（改、扩）建公路工程的监理业绩（同时包含公路路基、路面、桥涵、交安、绿化工程）加4分，本项最多加4分； 2、作为总监每增加1项二级及以上新（改、扩）建公路工程的监理业绩（同时包含公路路基、路面、桥涵、隧道、交安工程）加5分，本项最多加5分； 3、作为总监每增加1项公路隧道专项养护工程施工监理业绩加5分，本项最多加5分。 |
| 2.2.4 (3) | 评标价 | 10分 | / | / | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分的扣分值。评标价等于评标基准价得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，不足一个百分点按比例内插计算，计算结果四舍五入保留三位小数。 |
| 2.2.4 (4) | 业绩 和履约 信誉 | 45分 | 业绩 | 40分 | 业绩满足资格审查要求得24分； |
|  |  |  |  |  | 1.近五年（2017年1月1 日至投标文件递交截止日，以交<竣>工时间为准）,每增加1项一级及以上公路工程（同时含路基、桥涵、路面、交安、绿化工程）的监理业绩加3分，本项最高加9分。 2、近五年（2017年1月1 日至投标文件递交截止日，以交<竣>工时间为准）,每增加1项公路隧道专项养护工程施工监理业绩加2分，最高加4分。 3、近五年（2017年1月1 日至投标文件递交截止日，以交<竣>工时间为准）,每增加1项公路桥梁专项养护工程施工监理业绩加1.5分，最高加3分。 |
|  |  |  | 履约 信誉 | 5分 | 本项满足资格审查要求基本分为4分，满分5分。 信用评价以最新 “山西省交通运输厅信用评价结果”为准，若在山西未有信用评价的，信用评价以最新 “交通运输部信用评价结果公示”为准，若交通运输部也没有信用评价的按B级对待。信用评价等级A级及以上加1分；其他等级或未列入的企业不加分。 |
| 3.1.1 | 初步评审 原件备查 | 不适用 |
| 3.4.2（2）～（4） | 报价修正 | 不适用 |
| 3.9.1 | 评标结果 | 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面报告，并按综合得分由高到低的顺序，向招标人推荐1名为中标候选人。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 评标委员会成员对各评分因素的评分低于权重分值 60% 的，应当在评标报告中作出说明。 评标办法中3.4所涉“投标报价”为“评标价”。 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。投标人具有下列情况之一的，不得同时参与本项目的投标，否则其投标均无效： （1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； （2）具有投资参股关系的关联企业； （3）董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业； （4）与设计施工总承包的投标人有关联关系的。 4、投标人存在晋交建管发【2021】2号文规定的，否决其投标： （1）不同投标人间不得有下列情形： a.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； b.不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； c.电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况； d.投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。 （2）发现（1）所列情形的，评标委员会应当否决相应投标文件并详细记录至评标报告。因此导致有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 （3）发现（1）所列情形的，招标人在评标结束后，应就相关投标人是否涉嫌围标串标行为进行调查取证，形成明确认定意见，逐级备案至交通运输主管部门。 5、当通过第一信封评审的投标人少于3家时，第二信封不与开封，评标委员会否决全部投标，后续程序不再进行，根据相关规定重新组织招标。 6、如投标人与本项目设计施工总承包标段的中标候选人存在3.4关联关系时，将取消监理标段投标人中标候选人资格。 |

五、其它公示内容

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

基本资格要求

1、具有有效的在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照。 2、具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理资质。 3、交通运输主管部门颁发的公路工程综合乙级及以上试验检测机构资质（试验检测资质证书中的机构名称应为投标人名称，若与投标人名称不一致时，其应为投标人控股，或法定代表人与投标人法定代表人为同一人的机构），并且合法有效。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

在近五年内（2017年1月1日至投标文件递交截止前一日，以交工时间或竣工时间为准）至少独立完成2项累计里程不少于50公里的二级及以上公路工程施工监理业绩（其中至少有1项一级及以上公路工程里程大于15km，且同时包含公路路基、路面、桥涵、交安工程）；

附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

（1）投标人未被交通运输部或山西省交通运输厅取消投标资格或禁止进入建设市场的施工监理企业，在处罚期内； （2）在交通运输部或山西省公路建设市场信用评价的考核定级中，未被评价为D级的施工监理企业，在评价有效期内； （3）未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （4）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单； （6）投标人在“中国执行信息公开网”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入“失信被执行人”名单； （7）投标人及其法定代表人、拟任总监理工程师近三年（2019年12月1日以来）无行贿犯罪记录的。 （投标人以上信息如未如实填报，一经查实，立即取消其投标资格。）

附录4  资格审查条件（主要人员最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JL1 | 总监理工程师 | 1 | 高级工程师及以上职称（公路相关专业），持有交通运输部或人社部和交通运输部联合颁发的监理工程师资格证书，必须在投标人单位注册登记；具有10年以上公路工程监理工作经验，作为总监理工程师至少完成过2项一级及以上新（改、扩）建公路工程施工监理任务。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但需承诺本项目中标后能够从该项目撤离） |