附件1

施工企业信用履约行为评定标准

	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	投标行为

（10分）

YHSG1
	YHSG1-1
	虚假投诉举报，提供虚假投标担保，或者提供虚假履约保函。
	20分/次
	

	
	YHSG1-2
	资审材料或者投标文件虚假未中标。
	30分/次
	

	
	YHSG1-3
	无正当理由放弃投标或中标。
	10分/次
	

	
	YHSG1-4
	中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金。
	20分/次
	

	
	YHSG1-5
	中标后无正当理由放弃中标。
	20分/次
	

	
	YHSG1-6
	对同一合同段递交多份资格预审申请文件或投标文件。
	2分/次
	

	
	YHSG1-7
	不按时确认补遗书等招标人发出的通知或不及时反馈评标澄清。
	2分/次
	

	
	YHSG1-8
	无正当理由不与招标人订立合同、拖延合同签订时间或在签订合同时向招标人提出附加条件。
	10分/次
	

	履约

行为

（90分）YHSG2
	人员、设备到位

(10分）

YHSG2-1
	YHSG2-1-1
	签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场。
	2分/延迟10日
	

	
	
	YHSG2-1-2
	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换。
	4分/人次
	

	
	
	YHSG2-1-3
	项目经理在施工期间不低于原资格更换。
	2分/人次
	

	
	
	YHSG2-1-4
	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换。
	3分/人次
	

	
	
	YHSG2-1-5
	技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换。
	1分/人次
	

	
	
	YHSG2-1-6
	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。
	0.5分/人次
	

	
	
	YHSG2-1-7
	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位。
	0.2分/人次
	


（续上表）
	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2


	人员、设备到位

(10分）

YHSG2-1
	YHSG2-1-8
	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。
	0.5分/台套
	

	
	
	YHSG2-1-9
	从业过程中使用非本单位技术人员的职业资格、专业技术证书，或者有关人员未按要求持证上岗。
	1分/人次
	按照有关管理文件、招标文件要求检查

	
	
	YHSG2-1-10
	未按规定签订劳务用工合同。
	2分/次
	

	
	质量管理、进度管理

(40分)

YHSG2-2
	YHSG2-2-1
	拒绝或阻碍依法进行公路养护监督检查工作。
	8分/次
	

	
	
	YHSG2-2-2
	未对职工进行专项教育和培训。
	1分/人次
	

	
	
	YHSG2-2-3
	质量保证体系或质量保证措施不健全。
	3分
	

	
	
	YHSG2-2-4
	特殊季节施工预防措施不健全。
	2分/次
	对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施

	
	
	YHSG2-2-5
	未建立工程质量责任登记制度。
	8分
	

	
	
	YHSG2-2-6
	使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
	10分/次
	

	
	
	YHSG2-2-7
	不按设计图纸施工。
	8分/次
	

	
	
	YHSG2-2-8
	不按施工技术标准、规范施工。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-2-9
	未经监理签认进入下道工序或分项工程。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-2-10
	未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-2-11
	监理下达停工指令拒不执行。
	5分/次
	


（续上表）
	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2
	质量管理、进度管理

(40分)

YHSG2-2
	YHSG2-2-12
	未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-2-13
	施工过程中偷工减料。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-2-14
	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。
	3分/次
	如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等

	
	
	YHSG2-2-15
	工程检查中抽测实体质量不合格。
	6分/次
	上级管理单位组织的正式检查

	
	
	YHSG2-2-16
	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。
	2分/次
	如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等

	
	
	YHSG2-2-17
	出现质量问题经整改仍达不到要求的。
	5分/次
	被上级管理单位发现有质量问题并要求整改，整改不合格的

	
	
	YHSG2-2-18
	施工现场管理混乱。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-2-19
	内业资料不全或不规范。
	1-2分/项次
	

	
	
	YHSG2-2-20
	工地试验室不符合要求。
	1~3分/项次
	指人员、设备设置，环境不符合合同要求的内容

	
	
	YHSG2-2-21
	试验检测数据或内业资料虚假。
	5分/项次
	

	
	
	YHSG2-2-22
	未达到合同约定的质量标准。
	5分
	


（续上表）

	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2
	质量管理、进度管理

(40分)

YHSG2-2
	YHSG2-2-23
	不配合业主进行交工验收。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-2-24
	不履行保修义务或者拖延履行保修义务。
	10分
	

	
	
	YHSG2-2-25
	承包人疏于管理，分包工程再次分包。
	20分/次
	不含劳务分包

	
	
	YHSG2-2-26
	违反公路工程建设强制性标准。
	30分/次
	

	
	财务管理

(10分)

YHSG2-3
	YHSG2-3-1
	未按要求建立工资支付台账或者未建立工人实名制管理制度或者未与农民工签订劳务合同。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-3-2
	因施工单位原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-3-3
	财务管理混乱，管理台账不完备，或者出现假票据、假发票。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-3-4
	未及时开立工程专用账户。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-3-5
	流动资金不能满足工程实施。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-3-6
	未按照工程资金监管协议进行工程款管理。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-3-7
	挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响。
	10分/次
	

	
	
	YHSG2-3-8
	工程变更弄虚作假，或者工程变更未按程序报业主、设计、监理审批，私自变更。
	6分/次
	

	
	
	YHSG2-3-9
	因施工单位责任造成重大设计变更。
	15分/次
	

	
	
	YHSG2-3-10
	未严格执行计量支付制度，虚报多计，漏报，瞒报。
	10分/次
	


（续上表）

	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2
	安全生产

(20分)

YHSG2-4
	YHSG2-4-1
	因施工企业原因未签订安全生产合同。
	3分
	

	
	
	YHSG2-4-2
	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。
	3分
	

	
	
	YHSG2-4-3
	安全管理资料不符合要求。
	1~3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-4
	未对所承担的养护工程进行定期、专项安全检查并做好记录。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-5
	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-6
	施工前，未进行安全生产技术交底。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-7
	安全防护用品、养护设备未经查验或查验不合格即投入使用；或者使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-4-8
	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。
	5分/台次
	

	
	
	YHSG2-4-9
	挪用应当用于公路养护施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等安全生产费；或者没有符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录台帐，或者台帐不清晰。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-10
	施工现场未采取季节性安全施工措施；或者未对因公路养护工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。
	1分/次
	


（续上表）

	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2
	安全生产

(20分)

YHSG2-4
	YHSG2-4-11
	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-12
	进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-13
	两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定人员进行安全检查与协调。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-14
	施工现场用电不符合相关安全要求。
	4分/次
	

	
	
	YHSG2-4-15
	对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-16
	未按批准的施工方案进行施工，未全面履行安全生产责任，或者在已发现的泥石流影响区、滑坡体等危险区域设置施工驻地、取土、挖砂、采石，出现重大事故隐患。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-17
	夜间未按照相关规定设置反光的施工标志或者危险警告标志等安全措施；养护工程作业区不符合规范或者无交通组织方案的；施工现场未严格按照公路养护安全作业规程设置标志标牌。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-18
	占用、挖掘公路或交通导改未经交通运输主管部门、公安机关交通管理部门批准。
	10分/次
	

	
	
	YHSG2-4-19
	占用、挖掘公路及交通导改相关措施落实不到位。
	5~10分/次
	

	
	
	YHSG2-4-20
	施工现场未配备交通指挥人员。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-4-21
	未办理施工现场人员人身意外伤害保险。
	5分/次
	


（续上表）

	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2
	安全生产

(20分)

YHSG2-4
	YHSG2-4-22
	项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。
	3分/人次
	

	
	
	YHSG2-4-23
	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-24
	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。
	1分/人次
	

	
	
	YHSG2-4-26
	储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理。
	4分/次
	

	
	
	YHSG2-4-27
	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案。
	4分/次
	

	
	
	YHSG2-4-28
	储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求;施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-4-29
	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-30
	未及时、如实报告生产安全事故。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-4-31
	主要负责人在本单位发生安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿。
	15分/次
	

	
	
	YHSG2-4-32
	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。
	1分/次
	

	
	
	YHSG2-4-33
	未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。
	2分/次
	


（续上表）

	评定内容
	行为代码
	不良行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHSG2
	安全生产

(20分)

YHSG2-4
	YHSG2-4-34
	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-4-35
	委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。
	10分/次
	

	
	
	YHSG2-4-36
	未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产。
	15分/次
	

	
	
	YHSG2-4-37
	使用伪造的安全生产许可证。
	15分/次
	

	
	
	YHSG2-4-38
	多次整改仍然存在安全问题;对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显。
	10分/次
	

	
	
	YHSG2-4-39
	施工现场防护不到位，存在安全隐患。
	1分/次
	

	
	其他失信行为

（10分）

YHSG2-5
	YHSG2-5-1
	无正当理由不执行项目业主指令，不按要求提交相关报表、文件、资料。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-5-2
	项目经理、项目总工、项目安全生产负责人之一未办理规定的请假手续。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-5-3
	主要施工设备未经批准，擅自调离工地。
	2分/次
	

	
	
	YHSG2-5-4
	无正当理由不签认监理指令，或拒不执行监理指令。
	3分/次
	

	
	
	YHSG2-5-5
	委托不符合要求的机构和个人进行施工检测、监测。
	5分/次
	

	
	
	YHSG2-5-6
	被电视、广播、报刊等媒体曝光或者被群众投诉，经认定有效。
	3分/次
	


注：投标行为、履约行为分值扣完为止。









