附件3

监理企业信用履约行为评定标准

	评价内容
	行为代码
	失信行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHJL2
	质量控制(10分)YHJL2-1
	YHJL2-1-1
	未对各合同段工程项目进行巡视；未按要求抽检频率，独立完成对全线的试验项目和业主提供材料的质量进行抽检；监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的；对开工报告的审查不严格。
	5分/次
	

	
	
	YHJL2-1-2
	违反公路养护工程的强制性标准。
	10分/次
	

	
	人员、设备管理

(20分)YHJL2-2
	YHJL2-2-1
	未按照合同要求收发、整理、保管有关文件和技术资料，并分类归档。
	1分/次
	

	
	
	YHJL2-2-2
	监理工程师同时在两个及以上项目中从业的；未按规定签订劳务用工合同；未对职工进行专项教育和培训。
	2分/人次
	

	
	
	YHJL2-2-3
	未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表；实际到岗监理工程师不足合同约定70%。
	3分/人次
	

	
	
	YHJL2-2-4
	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表；派驻到项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记；监理人员使用假证书从事监理工作；派驻到项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数50%。
	5分/人次
	

	
	
	YHJL2-2-5
	对承包人在实施工程中所使用的施工机械设备的数量、型号、规格、生产能力、完好率、配套情况及满足施工技术要求的适应性、进场计划与工程进度计划的适应性未进行审查。
	8分/次
	


（续上表）

	评价内容
	行为代码
	失信行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHJL2
	人员、设备管理

(20分)YHJL2-2
	YHJL2-2-6
	试验检测中心仪器设备未进行计量认证。
	6分/次
	

	
	
	YHJL2-2-7
	企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作。
	10分/次
	

	
	质量与进度管理(20分)YHJL2-3
	YHJL2-3-1
	未按合同要求统计和编制工程进度、工程质量、工程计量支付、人机料动态等情况的月、季、年度报表，绘制全线各主要工程的形象显示、数量显示进度图。
	2分/次
	

	
	
	YHJL2-3-2
	对施工现场发现的质量问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改；未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定；由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令，督促施工单位整改。
	3分/次
	

	
	
	YHJL2-3-3
	未按合同审查或审批承包人报送的工程变更、工程延期、索赔、工程分包申请；未审查承包人工程计量申请并签认工程计量证书；承包人已按合同要求提交计量和验收申请文件后未及时审查和签认的；审查承包人支付报表。
	4分/次
	

	
	
	YHJL2-3-4
	工程量计量审核不严格，漏报、瞒报、虚计多报。
	5分/次
	

	
	
	YHJL2-3-5
	对上级单位检查提出的问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求；未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的。
	8分/次
	

	
	
	YHJL2-3-6
	将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字；将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字。
	10分/次
	


（续上表）

	评价内容
	行为代码
	失信行为
	行为等级或扣分标准
	说明

	履约

行为

（90分）YHJL2
	财务管理(10分)YHJL2-4
	YHJL2-4-1
	财务管理制度不健全；财务管理混乱，尚未造成影响。
	3分/次
	

	
	
	YHJL2-4-2
	未编制好工程计量台帐，建立合同段计量台帐。
	8分/次
	

	
	安全生产(20分)YHJL2-5
	YHJL2-5-1
	对施工现场发现的安全隐患未及时提出书面指令督促施工单位整改；项目负责人等未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作；未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项。
	3分/次
	

	
	
	YHJL2-5-2
	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案。
	4分/次
	

	
	
	YHJL2-5-3
	未及时、如实报告生产安全事故；工程项目出现重大安全生产事故，监理企业负有责任的。
	6分/次
	

	
	
	YHJL2-5-4
	对承包人提出的工程施工中的特殊技术处理措施，特殊工艺技术措施和特殊工程材料，未审核确认其可行性。
	8分/次
	

	
	
	YHJL2-5-5
	对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显。
	10分/次
	

	
	环境保护(10分)YHJL2-6
	YHJL2-6-1
	对施工现场发现的环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改。
	3分/次
	

	
	
	YHJL2-6-2
	在施工过程中未及时发现和书面纠正施工单位违反开工报告环保要求或违反国家相关环保法律行为的，环保事件中负有责任的。
	10分/次
	


注：投标行为（YHJL1）同施工企业招投标行为。投标行为、履约行为分值扣完为止。









