**一、项目名称：**公路建设项目设计文件审批

**申报要求：**

符合国家有关标准和技术规范。

**申报材料清单：**设计文件。

**批准流程：**



**审批流程：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审批环节** | **承办人** | **工作时限（工作日）** | **特殊程序** |
| **受理** | 窗口工作人员 | 1 | 无 |
| **审核** | 承办处室负责人 | 15 | 申请人按照审核意见或厅长办公会意见修改完善设计文件。 |
| **审批** | 厅领导 | 2 | 无 |
| **办结** | 窗口工作人员 | 2 | 无 |

**法定时限：**20个工作日

**承诺时限：**20个工作日

**监督办法：**社会监督与内部监督相结合

**咨询电话：**

山西省交通运输政务服务窗口 电话：0351-7731400

**投诉方式：**

1.山西省交通运输行政审批服务监督电话：0351-7731129

2.山西省交通运输厅门户网站[www.sxjt.gov.cn](http://www.sxjt.gov.cn)

**二、项目名称**：公路建设项目施工许可

**申报要求：**

1.项目已列入公路建设年度计划；

2.施工图设计文件已经完成并经审批同意；

3.建设资金已经落实，并经交通主管部门审计；

4.征地手续已办理，拆迁基本完成；

5.施工、监理单位已依法确定；

6.已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

**申报材料清单：**

1.交通主管部门对建设资金落实情况的审计意见

2.国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复

3.建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 **批准流程：**



**审批流程：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审批环节** | **承办人** | **工作时限（工作日）** | **特殊程序** |
| **受理** | 窗口工作人员 | 1 | 无 |
| **审核** | 承办处室负责人 | 15 | 无 |
| **审批** | 厅领导 | 2 | 无 |
| **办结** | 窗口工作人员 | 2 | 无 |

**法定时限：**20个工作日

**承诺时限：**20个工作日

**监督办法：**社会监督与内部监督相结合

**咨询电话：**

山西省交通运输政务服务窗口 电话：0351-7731400

**投诉方式：**

1.山西省交通运输行政审批服务监督电话：0351-7731129

2.山西省交通运输厅门户网站[www.sxjt.gov.cn](http://www.sxjt.gov.cn)

**三、项目名称**：公路建设项目竣工验收

**申报要求：**

1.通车试运营满2年后；

2.交工验收提出的工程质量缺陷问题处理完毕材料，并经项目法人验收合格；

3.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通主管部门或其授权单位认定；

4.竣工文件已按交通运输部规定的内容完成；

5.对需进行档案、环保等单项验收的项目，已经有关部门验收合格；

6.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告；

7.质量监督机构已按交通运输部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告，质量专项验收已完成。

**申请材料清单：**

1.试运营报告（含质量缺陷处理及验收情况）、竣工审计报告

2参建单位工作报告

3.档案、环保、水保、消防、机电、房建、质量等专项验收报告 **批准流程：**



**审批流程：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审批环节** | **承办人** | **工作时限（工作日）** | **特殊程序** |
| **受理** | 窗口工作人员 | 1 | 无 |
| **审核** | 承办处室负责人 | 15 | 专家现场核查，申请人按照专家核查意见进行整改。 |
| **审批** | 分管厅领导 | 2 | 无 |
| **办结** | 窗口工作人员 | 2 | 无 |

**法定时限：**20个工作日

**承诺时限：**20个工作日

**监督办法：**社会监督与内部监督相结合

**咨询电话：**

山西省交通运输政务服务窗口 电话：0351-7731400

**投诉方式：**

1.山西省交通运输行政审批服务监督电话：0351-7731129

2.山西省交通运输厅门户网站[www.sxjt.gov.cn](http://www.sxjt.gov.cn)

**四、项目名称：**公路工程交竣工质量鉴定

**申报要求：**

1.申请人应为山西省行政区域内下列公路工程项目建设单位(项目法人)。

（1）全省高速公路新建、改建及养护大修工程；

（2）含有独立特大桥、隧道等技术复杂的工程项目的国、省道干线公路；

（3）上级交通主管部门指定的工程项目。

2.已按施工合同和设计文件完成；

3.施工企业自检合格、监理工程师评定合格，并经项目法人认可；

4.质量保证资料已完成；

5.路基、桥隧、路面、机电工程第三方检测已完成，并出具相应检测报告。

**申报材料清单：**

情形1（交工）：

1.合同约定的各项内容完成证明资料

2.施工单位按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格资料

3.监理工程师对工程质量的评定合格资料

情形2（竣工）：

1.通车试运营满2年证明资料

2.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已处理完毕并经项目法人验收合格证明资料

3.经交通主管部门或其授权单位认定的工程决算、审计后的竣工决算

4.按交通部规定内容完成的竣工文件

5.验收合证明（需进行档案、环保等单项验收的项目需提供） **批准流程：**



**受理流程：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审批环节** | **承办人** | **工作时限（工作日）** | **特殊程序** |
| **受理** | 窗口工作人员 |  | 无 |
| **审核** | 承办处室负责人 |  | 无 |
| **审批** | 局领导 |  | 无 |
| **办结** | 窗口工作人员 |  | 无 |

**法定时限：**无

**承诺时限：**无

**监督办法：**社会监督与内部监督相结合

**咨询电话：**

山西省交通运输政务服务窗口 电话：0351-7731400

**投诉方式：**

1.山西省交通运输行政审批服务监督电话：0351-7731129

2.山西省交通运输厅门户网站[www.sxjt.gov.cn](http://www.sxjt.gov.cn)

**五、项目名称：**公路工程质量安全监督手续批复

**申报要求：**申请材料齐全，符合法定形式

**申报材料清单：**

1.公路工程质量监督申请书（包括公路工程项目名称及地点、建设单位、联系方式、提出工程质量监督的申请等）

2.公路工程项目审批文件

3.公路工程项目设计、施工、监理等合同文件

4.公路工程项目从业单位的资质证明材料

**批准流程：**



**受理流程：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审批环节** | **承办人** | **工作时限（工作日）** | **特殊程序** |
| **受理** | 窗口工作人员 | 2 | 无 |
| **审核** | 承办处室负责人 | 5 | 无 |
| **审批** | 局领导 | 3 | 无 |
| **办结** | 窗口工作人员 | 10 | 无 |

**法定时限：**20个工作日

**承诺时限：**20个工作日

**监督办法：**社会监督与内部监督相结合

**咨询电话：**

山西省交通运输政务服务窗口 电话：0351-7731400

**投诉方式：**

1.山西省交通运输行政审批服务监督电话：0351-7731129

2.山西省交通运输厅门户网站[www.sxjt.gov.cn](http://www.sxjt.gov.cn)