山西交通物流集团有限公司高速公路服务区视频全覆盖联网工程设计施工总承包招标关键内容公开

招标项目所在地区：山西省境内

一、招标条件

本招标项目山西交通物流集团有限公司高速公路服务区视频全覆盖联网工程设计施工总承包（招标项目编号M1401000155101057001）已由山西交通控股集团有限公司以中共山西交通控股集团有限公司委员会会议纪要【2022】第26号批准建设，项目业主为山西交通控股集团有限公司，建设资金来自企业自有，项目出资比例为100%，招标人为山西交通物流集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目概况：按照《交通运输部办公厅关于印发〈全国高速公路视频联网工作实施方案〉和〈全国高速公路视频云联网技术要求〉的通知》（交公路函〔2019〕1659号）”要求，加快推进高速公路服务区信息化、数字化建设，进一步完善高速公路服务区重点区域监控覆盖及视频汇聚上传工作，完成交控集团公司所属服务区重点区域视频监控全覆盖，包括服务区广场视频监控信息在内的高速公路视频监控信息通过高速公路视频云联网工程，实现与省级视频云平台及部级视频云平台的对接及视频传输；通过视频实现服务区流量监测及重点车辆的跟踪机制；完成服务区管理分公司监控大屏建设，实现服务区视频汇聚后的“可视、可测、可控、可服务”功能，现有序推进高速公路服务区信息化、数字化建设。

2.2招标范围与内容：本项目划分为一个标段，本次招标为其中的：

001 不分标段

招标内容：服务区视频全覆盖联网工程的设计施工总承包（包括但不限于：详勘、施工图设计、预算及工程量清单编制、工程施工及缺陷责任修复等）。

2.3计划工期：210日历天。其中:施工图设计周期：30日历天；施工工期：180日历天。

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人在中华人民共和国境内依法登记注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

3.2资质要求：投标人须同时具备行政主管部门颁发的下列资质：①公路交通工程专业承包（公路机电工程分项壹级）资质；②公路行业工程设计甲级资质。

3.3财务要求：投标人2021年度流动资产与流动负债的比率大于1。

3.4业绩要求：投标人须同时满足下列要求：

近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）至少完成过1项单项合同金额不低于400万元的高速公路机电工程设计业绩或1项单项合同金额不低于4000万元的高速公路（须含机电工程）设计业绩；

近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）至少完成过 1 项单项合同金额不低于1000万元的高速公路机电工程施工业绩；

3.5人员要求：

工程总承包项目经理：工程师或以上技术职称（公路工程或机电工程相关专业），具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格（注册单位必须与投标人单位名称一致），具有交通运输行政主管部门或建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类）且登记单位与投标人单位名称一致，无在建工程任职。作为项目经理近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）至少完成过1 项高速公路机电工程设计施工总承包或高速公路机电工程施工业绩。

设计负责人：高级工程师或以上技术职称（公路工程或机电工程相关专业）；作为设计负责人（项目负责人）近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路机电工程设计业绩或高速公路（须含机电工程）设计业绩。

施工负责人：工程师或以上技术职称（公路工程或机电工程相关专业），具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格（注册单位必须与投标人单位名称一致），具有交通运输行政主管部门或建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类）且登记单位与投标人单位名称一致，无在建工程任职。其中：施工负责人可由工程总承包项目经理同时兼任；作为工程总承包项目经理（施工负责人）近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）至少完成过1项高速公路机电工程的施工业绩。

3.6信誉要求：投标人（包含所有联合体成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录，否则不得参与本项目的投标：

①投标人被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内或被省级及以上交通运输主管部门在公路建设市场信用评价的考核定级中被评为D级且在有效期内的企业；

②投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

③投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

④投标人近三年内在交通工程建设领域因重、特大工程质量、安全事故受到省级及以上行政主管部门的通报，或在山西省公路工程建设项目中发生重大工程质量、安全等事故并受到通报；

⑤投标人在山西省公路建设市场中发生严重不履约行为；

⑥投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入“严重失信主体名单”；

⑦投标人在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息；

⑧投标人及法定代表人、拟委任的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人在近三年（2020年1月1日至今）有行贿犯罪行为；

⑨投标人存在法律法规规定的其他不良状况或不良信用记录。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。投标人具有下列情况之一的，不得同时参加本项目投标，否则其投标均无效（不包括同一联合体各成员之间）：

3.7.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

3.7.2 具有投资参股关系的关联企业；

3.7.3 董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。

3.8本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员单位数量不得超过3家；

（2）联合体牵头人和成员单位签署具有法律效力的联合体协议书，并在协议书中明确各方的责任和义务；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

（4）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，参与联合体的各方对各自的承包范围负有独立责任和对整体的项目负有连带的责任。

四、资格审查办法（双信封综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用双信封综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人（或确定中标人），但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （4）最终投标文件上传至交易平台较早的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封(商务及技术文件)评审标准： （1）第一个信封（商务及技术文件）电子投标文件满足招标文件第二章“投标人须知”第3条规定； （2）投标人名称与资质证书、营业执照、安全生产许可证和基本账户开户许可证（基本存款账户信息）上载明的相一致，提供的复印件清晰可辨； （3）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、主要人员、工期、工程质量标准及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （4）投标文件上法定代表人的电子签名、投标人单位的电子签章齐全，符合招标文件规定； （5）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的机构均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了保函原件（非电子投标保函）。 （6）提供了法定代表人身份证明，并符合招标文件规定； （7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： 投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； （8）投标人未提交分包计划； （9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件； （10）第一个信封（商务及技术文件）中未出现有关投标报价的内容； （11）第一个信封（商务及技术文件）载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； （12）第一个信封（商务及技术文件）对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （13）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； （14）投标人技术能力和以往履约信誉符合招标文件的规定，不得存在以下问题。存在以下问题之一的，属于重大偏差： a.承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求； b.业绩、人员、财务及履约信誉等证明材料存在虚假； （15）不同投标人之间不得有下列情形： a.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； b.不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； c.电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况； d.投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。 （16）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 第二个信封(报价文件)评审标准 （1）第二个信封（报价文件）电子投标文件满足招标文件第二章“投标人须知”第3条规定； （2）第二个信封（报价文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.第二个信封（报价文件）组成齐全完整，内容均按规定填写。 （3）第二个信封（报价文件）上法定代表人的电子签名、投标人单位的电子签章齐全，符合招标文件规定； （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值； （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价； （6）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（最终）； （7）不同投标人之间不得有下列情形： a.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； b.不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； c.电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况； d.投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。 （8）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（基本存款账户信息）； （2）投标人的资质等级符合招标文件投标人须知附录1的规定； （3）投标人的财务状况应符合招标文件投标人须知附录2的规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件投标人须知附录3的规定； （5）投标人的信誉符合招标文件投标人须知附录4的规定； （6）投标人的主要人员资格、在岗情况符合招标文件投标人须知附录5的规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； （8） 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 承包人建议书： 5 分 资信业绩部分： 80 分 承包人实施方案： 5 分 投标报价： 10 分 其他评分因素： / 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 若招标人发现投标文件出现“投标人须知”第5.2.4项任一情况的，其投标报价不参与理论成本价和评标基准价的计算。 1、评标价的确定 评标价=投标函大写文字报价 2、设定最高投标限价G1 投标截止期前公布最高投标限价，如投标人报价高于本标段的G1，其投标无效，将不再参与后续任何计算。 3、确定最终最高投标限价G2 开标现场随机抽取最高投标限价的下浮系数Xl。 本标段的G2=G1×(1－X1)。 如投标人报价高于本标段的G2，其投标无效，将不再参与后续任何计算。 4、确定理论成本价LC。 本标段中，理论成本价=最终最高投标限价G2的50%与评标价算术平均值A1的50%相加后，乘以0.85所得数值为该标段的理论成本价。评标价低于理论成本价的，不再参与后续计算。 本标段的LC＝(0.5×G2＋0.5×A1)×0.85 A1—该项目所有不高于G2的有效评标价的算术平均值(当评标价有5个及以上时，应去掉其中的最高值和最低值，再进行算术平均值计算。)，评标价低于理论成本价的，不再参与后续计算。 5、确定评标基准价JZ 评标基准价计算方法： JZ=[G2×X2＋A2×(1－X2)]×X3 式中： A2—该标段不高于最终最高投标限价G2，且不低于理论成本价LC的有效投标报价的算术平均值。当评标价有5个及以上时，去掉其中最高值和最低值，再进行算术平均值计算。 X1—下浮系数，开标现场从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%六个之中随机抽取的一个数值。 X2—加权系数，开标现场从0.3、0.35、0.4之中随机抽取的一个数值。 X3—评标基准价系数，开标现场从0.96、0.97、0.98、0.99之中随机抽取的一个数值。 上述系数根据评标基准价计算方法的确定，由投标人代表或现场监督在开标现场抽取。 确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过评审的投标人数量发生变化。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 偏差率保留三位小数 |

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 承包人建议书评分标准 | 5分 | 设计说明及初步设计的优化建议 | 2分 | 本项基本分1.2分。根据投标人提供的设计说明和初步设计优化建议的完整性、合理性、可行性等酌情加分，本项最高加0.8分。 |
|  |  |  | 施工图设计技术方案和设计保证措施 | 3分 | 本项基本分1.8分。根据投标人提供的技术方案和质量控制、进度控制、投资控制等各项保证措施的完整性、科学合理性、先进性等酌情加分，本项最高加1.2分。 |
| 2.2.4（2） | 资信业绩评分标准 | 80分 | 类似项目业绩 | 40分 | 满足招标文件强制性资格审查条件（业绩最低要求）得24分； （1）设计业绩： ①投标人近5年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）每增加1项单项合同额不低于600万元的高速公路机电工程设计业绩或合同额不低于6000万元的高速公路（须含机电工程）设计业绩加1分； ②投标人近5年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）每增加1项单项合同额不低于1000万元的高速公路机电工程设计业绩或合同额不低于10000万元的高速公路（须含机电工程）设计业绩加2分； 本项最高加8分； （2）投标人近5年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准），每增加1项满足强制性资格条件的施工业绩加2分，最高加8分； 证明材料缺项的业绩，不予认定。 |
|  |  |  | 企业信誉 | 5分 | 满足资格审查条件（信誉最低要求）得5分； |
|  |  |  | 主要人员 | 35分 | 满足招标文件强制性资格审查条件（人员最低要求）得23分； 工程总承包项目经理（4分）：具有高级及以上职称的加2分；近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）作为项目经理每增加1 项高速公路机电工程设计施工总承包或高速公路机电工程施工业绩加2分；本项最高加4分。 （2）设计负责人（4分）：设计负责人具有正高级职称的加2分；近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）作为设计负责人每增加1项高速公路机电工程设计业绩加2分；本项最高加4分。 （3）施工负责人（4分）：具有高级及以上职称的加2分；近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）作为项目经理或施工负责人每有1项高速公路机电工程设计施工总承包或高速公路机电工程施工业绩加2分；本项最高加4分。 每项业绩只计一次分，不重复计分。 |
| 2.2.4 （3） | 承包人实施方案评分标准 | 5分 | 总体实施方案 | 1分 | 本项基本分0.6分。根据投标人提供的总体实施方案（包括但不限于：本项目的实施步骤、总体管理、控制目标、控制计划及控制方法、组织形式、项目阶段划分、项目工作分解结构和采购计划、项目沟通与协调程序等）的完整性、科学合理性等酌情加分，本项最高加0.4分。 |
|  |  |  | 项目实施要点 | 2分 | 本项基本分1.2分。根据投标人提供的项目实施要点（包括但不限于：设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等）是否切合实际、先进可行、可操作性强等酌情加分，本项最高加0.8分。 |
|  |  |  | 项目管理要点 | 1分 | 本项基本分0.6分。根据投标人提供的项目管理要点（包括但不限于：项目机构配备要点、合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等）是否目标明确、切实可行、完整合理等酌情加分，本项最高加0.4分。 |
|  |  |  | 新技术的应用及承包人合理化建议 | 1分 | 本项基本分0.6分。根据投标人在节能环保、低碳、绿色设计理念的体现、科技成果的应用情况及承包人对发包人的合理化建议的合理性、可实施性等酌情加分，本项最高加0.4分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价评分标准 | 10分 | 投标报价得分计算（满分10 分）： 投标报价得分D的计算公式： （1）如果投标人的投标报价（评标价）＞评标基准价，则投标报价得分D=10-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的投标报价（评标价）≤评标基准价，则投标报价得分D=10+偏差率×100×E2。 其中： E1=1，E2=0.5。 E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。评标价等于评标基准价得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，不足一个百分点按比例内插计算，得分四舍五入保留三位小数。投标报价最高得分为10分，最低得分为0分。 |
| 2.2.4（5） | 其他因素评分标准 | --- | --- |
| 3. 评标程序 评标工作按以下程序进行： 3.1 第一个信封初步评审 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 3.1.3 通过第一个信封评审的投标人不足3个时，所有投标人的第二个信封均不予开标，招标人将重新组织招标。 3.2 第一个信封详细评审 3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。 （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B； （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C； （4）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。 3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C+E。 3.3 第二个信封开标 第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 3.4 第二个信封初步评审 3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； （3）投标文件投标函中的大写金额与开标一览表投标报价金额不一致的，以投标函中的大写金额为准。 3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。 3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标报价得分的计算。 3.5 第二个信封详细评审 3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。投标报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+D。 3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 3.6 投标文件相关信息的核查 3.6.1 在评标过程中，评标委员会有权对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若核实的信息使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。 3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人； c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装； f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 （3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件； c.提供虚假的业绩； d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况； f.其他弄虚作假的行为。 3.7 投标文件的澄清和说明 3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。 3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。 3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。 3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。 3.8 不得否决投标的情形 投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。 3.9 评标结果 3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。 3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。 |

五、其它公示内容

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

资质要求

1.投标人在中华人民共和国境内依法登记注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。 2.投标人须同时具备行政主管部门颁发的下列资质：①公路交通工程专业承包（公路机电工程分项壹级）资质；②公路行业工程设计甲级资质。

注：联合体投标的，营业执照联合体各方均须提供，安全生产许可证由施工企业提供，资质证书由设计企业和施工企业按照法律法规关于资质的规定和其承担的工作内容分别提供。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

| 财务要求 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 2021年度的流动资产与流动负债比率大于1。 |  |

注：联合体投标的，联合体各方均须满足。

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）至少完成过1项单项合同金额不低于400万元的高速公路机电工程设计业绩或1项单项合同金额不低于4000万元的高速公路（须含机电工程）设计业绩； 近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）至少完成过 1 项单项合同金额不低于1000万元的高速公路机电工程施工业绩；

注：联合体投标的，联合体各方累计满足上述业绩最低要求。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1.投标人未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。 2.投标人未被省级及以上交通运输主管部门在公路建设市场信用评价的考核定级中被评为D级且在有效期内的企业； 3.投标人未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 4.投标人未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 5.投标人近三年内未在交通工程建设领域因重、特大工程质量、安全事故受到省级及以上行政主管部门的通报，未在山西省公路工程建设项目中发生重大工程质量、安全等事故并受到通报； 6.投标人未在山西省公路建设市场中发生严重不履约行为； 7.投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入“严重失信主体名单”； 8.投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息； 9.投标人及法定代表人、拟委任的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人在近三年（2020年1月1日至今）无行贿犯罪行为； 10.投标人不存在法律法规规定的其他不良状况或不良信用记录。

注：联合体投标的，联合体各方均须满足。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总承包项目经理 | 1名 | 工程师或以上技术职称（公路工程或机电工程相关专业），具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格（注册单位必须与投标人单位名称一致），具有交通运输行政主管部门或建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类）且登记单位与投标人单位名称一致，无在建工程任职。作为项目经理近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）至少完成过1 项高速公路机电工程设计施工总承包或高速公路机电工程施工业绩。 | 无在岗项目或目前虽在其他项目上任职，本项目中标后须承诺能够从该项目撤离。 |
| 设计 负责人 | 1名 | 高级工程师或以上技术职称（公路工程或机电工程相关专业）；作为设计负责人（项目负责人）近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以初步设计或施工图设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路机电工程设计业绩或高速公路（须含机电工程）设计业绩。 |  |
| 施工 负责人 | 1名 | 工程师或以上技术职称（公路工程或机电工程相关专业），具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格（注册单位必须与投标人单位名称一致，具有交通运输行政主管部门或建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类）且登记单位与投标人单位名称一致，无在建工程任职。其中：施工负责人可由工程总承包项目经理同时兼任；作为工程总承包项目经理（施工负责人）近 5 年（2018年1月1日至投标文件递交截止之日，以交工或竣工验收时间为准）至少完成过1项高速公路机电工程的施工业绩。 |  |

注：联合体投标的，联合体各方累计满足上述主要人员最低要求。